

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

Indicadores de Resultados















OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/2019

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

DESCRIPCIÓN: CONSTRCUUION DE JUZGADOS FAMILIAR,

CIVIL EN EL DISTRITO D EMORELOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 OCT 2019

FECHA DE LICITACIÓN: 20 OCT 2019

FECHA DE FALLO: 30 OCT 2019

LOCALIDAD: TLAXCO

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 01 NOV 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,302,079.98

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 8,302,079.98

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

001 CONSTRUCCION DE PALACIO 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,302,079.98 0.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/AD/013-19

NOMBRE: MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION MURO CORTINA A BASE PERFILE

ALUMINIO Y ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, ART 1, 7, 50 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SANTA ANITA HUILOAC APIZACO TLAXCALA

UBICACIÓN: CIUDAD JUDICIAL, APIZACO.

FECHA DE INICIO: 10 DIC 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-PJET/AD/13/19

MONTO ORIGINAL: $6,627,770.04

FECHA DE FIRMA: 10 DIC 2019

FECHA VENCE: 31 ENE 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NACIONAL DE VIDIRIOS

DOMICILIO: JESUS CARRANZA

No. Exterior: 310 No. Interior:

Colonia: CENTRO C. P.: 90300

Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 241 41 76822

R. F. C.: NVI980825LR8

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $224,340.85

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

1 SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMINIO Y CRIST 90.000 0.00 0.00 0.000 0.000

2 METROS ADICIONALES 10.000 0.00 224,340.85 0.000 100.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 0.00 224,340.85

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 0.00 224,340.85 0.000 10.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 10.000 90.000 100.000

FINANCIERO: 224,340.85 0.000 0.00 0.000 224,340.85 0.000

======================== ======================== ========================

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

23 MAR 2020: FINIQUITO MTS2 ADICIONALES MURO C

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 6,403,429.19 0.00 6,403,429.19

23 MAR 2020 D03HAJ0003 1.2.3.6.2.2 224,340.85 6,627,770.04

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

FINIQUITO M2 ADICIONALES MURO CORTINA

Requisición: 03HAJ00002

Concepto: 2

METROS ADICIONALES

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 2037

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA

Programa: 2020

DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

JUSTICIA

Componente: 02

ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS

FINANCIEROS Y HUMANOS, EVALUACION,

TRANSPARENCIA Y CTA. PUB.

Actividad: 02

ADMON. DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

TECNOLOG., MEDIANTE DISPOS LEGALESEN EL

EJERC DEL PPTO .

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-PJET/AD/13/19

Acreedor: 0005293

NACIONAL DE VIDIRIOS

Contrato: REC-PJET/AD/13/19

SUMA PERIODO:............................................................. 224,340.85 0.00 224,340.85

SALDO FINAL:.............................................................. 6,627,770.04 0.00 6,627,770.04